|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Milestrone / Faseplan** | **Virksomhed** | **Inception**  ”Go” or ”No-Go”. | **Elaboration**  ”Risici elimineret, endelig plan og budget aftalt”. | **Construction**  ”funktionelt duelig | **Transition**  ”release idriftsat hos kunden”. |
| **Mål** |  | Vision.  Afgrænsning.  Business case. | Arkitekturen  Arkitekturbærende  funktionalitet designes, kodes og testes. | Use cases designes, kodes og testes. | Systemet testes i driftsmiljø.  Accept fra kunden. |
| **Antal iterationer** | **1** | 2 | 2 |  |  |
| **Færdigdato** | 30/11-2016 | 07/12-2016 | 13/12-2016 |  | ? |
| **Artefakter** |  | * Vision * Mock up * Use cases * Domænemodel * Proof-of-concept * Risici * Plan og estimater | * Use cases og SSD * UI design * Eksekverbare arkitektur/mønstre * Databasedesign * Use case design * Implementering * Testcases/test * Løsninger på risici * Plan og budget | * Revisioner af use cases * Use case design * Implementering * Testcases/test * Dokumentation * Forberedelse af deployment | * Beta tests * Deployment |